Checkliste für Projekt B

Thema des Projekts:

Companion- App

Ziel des Projekts:

Das Ziel dieses Projekts ist es eine App zu gestalten, die für das Projekt „Taverne“ im Fach Camera-Acting eine zentrale Rolle spielt. Die Gäste von „Taverne“ sind die Helden des Spiels und können sich mit Hilfe der App Informationen über Charaktere und Orte durchlesen. Darüber hinaus dient sie als Inventar und Quest-Tracker für die Spieler.

Team:

| Vorname | Nachname | Matrikelnummer | E-Mail | Handynummer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bager | Bingöl | 2239338 | bager.b@hotmail.de | 015237323899 |
| Sina | Sheykholeslami | 2239380 | afs119944@hotmail.de | 017661873274 |
| Walid | Abdul | 2250515 | walidd16@hotmail.de | 015156085064 |
| Christopher | von Bargen | 2239427 | cevau@posteo.de | 015170014636 |
| Alexander | Fuhrmann | 2239395 | fuhrmann.alexander@gmx.de | 015735747053 |
| Christoph | Thiel | 1943512 | duffbeeeer@gmail.com | 01715206760 |

Projektleiter:

Prof. Dr. Andreas Plaß

Zeitplan:

20.04.2016 – Fertigstellung des Designs

01.06.2016 – Fertigstellung der App

12.06.2016 – Fertigstellung der Dokumentation

26.06.2016 – Abschluss des Projekts

Aufwandsschätzung:

Einarbeiten in PhoneGap 			– 	10 Stunden pro Person

Einarbeiten in HTML/CSS/JavaScript	– 	30 Stunden pro Person

Einarbeiten in Git				– 	5 Stunden pro Person

Besprechungen im Team			– 	30 Stunden pro Person

Informationsbeschaffung 			– 	25 Stunden pro Person

Design der Webseite/App			– 	20 Stunden pro Person

App-Entwicklung 				– 	40 Stunden pro Person

Vorführung der App 				–	20 Stunden pro Person

Der Gesamtaufwand pro Person beläuft sich auf ungefähr 180 Stunden.

initialisierte Versionskontrolle:

https://github.com/BagerB/ProjektB.git